### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

«09» 04 2025                                  г. Назарово				        № 118-р

С целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Назаровского муниципального района к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст. 15 и 19 Устава Назаровского муниципального района Красноярского края:

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского муниципального района Красноярского края (далее – рабочая группа), в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского муниципального района Красноярского края, согласно приложению 2.

3. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду:

- до 1 сентября 2025 года – 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2025 года – полная готовность к началу отопительного

периода.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, находящихся на территории Назаровского муниципального района:

- в срок до 15.04.2025 представить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов;

- обеспечить особый контроль за подготовкой теплоисточников, систем водоснабжения и водоотведения к работе в зимних условиях                     2025-2026 годов;

- обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов;

- обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2024-2025 годов;

- заключить договоры на поставку твердого топлива для обеспечения нормативного запаса на теплоисточниках к началу предстоящего отопительного сезона 2025-2026 годов;

- в срок до 15.09.2025 создать на теплоисточниках нормативный запас топлива, необходимый для начала отопительного периода 2025-2026 годов;

- в срок до 15.09.2025 создать запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

- провести обучение персонала в соответствии с требованиями Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- обеспечить ежемесячное представление в администрацию Назаровского района отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

- обеспечить еженедельное (по средам) представление в администрацию Назаровского района информации о ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов начиная с 1 июня 2025 года;

5. Утвердить в срок до 15 мая 2025 года:

- план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов;

- состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Назаровского района, к работе в отопительный период 2025-2026 годов;

- график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, осуществляющих деятельность на территории Назаровского муниципального района.

6. Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности согласно формам, утвержденным Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2025 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2025 года;

- организаций – до 1 ноября 2025года.

7. Обеспечить выполнение требований, установленных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных потребителей к предстоящему отопительному периоду.

8. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить распоряжение на официальном сайте Назаровского муниципального района Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по жизнеобеспечению района (Матвеев).

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                       М.А. Ковалев

Приложение 1

к распоряжению администрации

Назаровского района

от 09.04.2025  №  118-р

Состав рабочей группы по контролю за ходом подготовки к работе в зимних  условиях 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского муниципального района Красноярского края

| Матвеев Николай Владимирович | - заместитель главы района по жизнеобеспечению района, председатель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Максимова Ольга Борисовна | - ведущий специалист по вопросам ЖКХ и муниципальному жилищному контролю администрации Назаровского района, секретарь рабочей группы. |
| Члены комиссии: |  |
| Ватлин Максим Александрович | - начальник Муниципального казенного учреждения служба «Заказчик» Назаровского района (по согласованию); |
| Задирин Виктор Викторович | - генеральный директор ООО «Теплоком» (по согласованию); |
| Исаев Валерий Андреевич | - директор ЗАО «Назаровское» (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Назаровского района

от 09.04.2025 № 118-р

Положение о рабочей группе по контролю за ходом  подготовки к работе в зимних  условиях 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского муниципального района Красноярского края

1. Рабочая группа по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края, формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением главы Назаровского района.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и настоящим Положением.

3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение координации работ:

- по подготовке объектов инженерного обеспечения, жилищного фонда Назаровского муниципального района Красноярского края к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов;

- по созданию запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

- по обеспечению устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в течение осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов.

4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами:

- заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- определяет необходимость дополнительного финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов жилищного фонда, объектов и сетей инженерного обеспечения Назаровского муниципального района Красноярского края и готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

5. Заседания рабочей группы проводятся два раза в месяц. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы.

6. Решения рабочей группы оформляются протоколом, подписанным председателем рабочей группы, с последующим контролем за его исполнением.