### Администрация Назаровского района

# Красноярского края

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

«25» 05 2021                                    г. Назарово				        № 291-р

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства района и создания необходимого температурного режима в общественных зданиях и жилых домах в отопительный период, руководствуясь Уставом  муниципального образования Назаровский муниципальный район Красноярского края:

1. Создать рабочую группу по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края (далее – рабочая группа), в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края, согласно приложению 2.

3. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, находящегося на обслуживании МУП «ЖКХ Назаровского района», к эксплуатации в зимних условиях 2021-2022 годов согласно приложению 3.

4. Рабочей группе оформить акты и паспорта готовности объектов                к эксплуатации в зимних условиях с оценкой качества по каждому объекту.

5. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, находящихся на территории Назаровского района:

- в срок до 30.05.2021 представить планы–графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, находящегося на их обслуживании, к эксплуатации в зимних условиях  2021-2022 годов;

- обеспечить особый контроль за подготовкой теплоисточников, систем водоснабжения и водоотведения к работе в зимних условиях                     2021-2022 годов;

- обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2020-2021 годов;

- в срок до 01.09.2021 создать на теплоисточниках нормативный запас топлива, необходимый для начала отопительного периода 2021-2022 годов;

- в срок до 15.09.2021 создать запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

- провести обучение персонала в соответствии с требованиями Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации Назаровского района от 06.04.2021 № 208-р.

7. Отделу организационной работы и документационного обеспечения администрации Назаровского района (Любавина) разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования Назаровский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава района                                                                                Г.В. Ампилогова

Приложение 1

к распоряжению администрации

Назаровского района

от «25» 05 2021 № 291-р

Состав рабочей группы по контролю за ходом  подготовки к работе в зимних  условиях 2021-2022 объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края

| Ампилогова Галина Владимировна | - глава района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Крицкий Александр Иванович | - начальник Муниципального казенного учреждения служба «Заказчик» Назаровского района, заместитель председателя комиссии; |
| Сидорова Виктория Игоревна | - ведущий специалист по ЖКХ и муниципальному жилищному контролю администрации Назаровского района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Алеевский Юрий Александрович | - заместитель главы района по сельскому хозяйству и земельным отношениям; |
| Аугустинайтис Вальдас Римо | - директор МУП «Красносопкинское ЖКХ» (по согласованию); |
| Бастриков Александр Ильич | - директор МУП «ЖКХ Назаровского района» (по согласованию); |
| Мельничук Наталья Юрьевна | - заместитель главы района, руководитель финансового управления администрации Назаровского района. |

Приложение 2

к распоряжению администрации

Назаровского района

от «25» 05 2021 № 291-р

Положение о рабочей группе по контролю за ходом  подготовки к работе в зимних  условиях 2021-2022 годов  объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края

1. Рабочая группа по контролю за ходом подготовки к работе в зимних условиях 2021-2022 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Назаровского района Красноярского края, формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением  главы Назаровского района.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и настоящим Положением.

3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение координации работ:

- по подготовке объектов инженерного обеспечения, жилищного фонда муниципального образования к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов;

- по созданию запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования;

- по обеспечению устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в течение осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов.

4.  Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами:

- заслушивает на своих заседаниях информацию должностных лиц по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- определяет необходимость дополнительного финансирования мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов жилищного фонда, объектов и сетей инженерного обеспечения Назаровского района и готовит предложения по источникам дополнительного финансирования.

5. Заседания рабочей группы проводятся два раза в месяц. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы.

6. Решения рабочей группы оформляются протоколом, подписанным председателем рабочей группы, с последующим контролем за его исполнением.

Приложение 3

к распоряжению администрации

Назаровского района

от «25» 05 2021 № 291-р

План – график

подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, находящегося на обслуживании МУП «ЖКХ Назаровского района»,

к эксплуатации в зимних условиях 2021 - 2022 годов

| № | Наименование мероприятий |  | Сроки выполнения | Ответственный |  |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом Ветеранов, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 110, г. Назарово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка, опрессовка и гидравлическая настройка системы теплоснабжения |  | До 20.08.2021 | Мастер ТВС Бастриков В.А. |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт козырька подъезда, крыльца 4 шт. |  | До 26.08.2021 | Мастер ТВС Бастриков В.А. |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт подвального освещения (светильников, электропроводки). Замена светильников уличного освещения |  | До 26.08.2021 | Гл.энэргетик Думченко В.С. |  |  |  |  |
| 4 | Поверка приборов теплового учета |  | До 01.09.2021 | Гл.энергетик Думченко В.С. |  |  |  |  |
| 5 | Покраска лавочек, беседок, песочниц. Благоустройство территории. |  | До 30.07.2021 | Мастер ТВС Бастриков В.А. |  |  |  |  |
| 6 | Ямочный ремонт придомовой территории |  | До 30.08.2021 | Мастер ТВС Бастриков В.А. |  |  |  |  |
| Промывка систем отопления и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Перечень работ |  |  |  | Ответственный |  |  |
| Подсосенский участок ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работа компрессора (согласно графику) |  |  |  | Начальник участка Кушнарев С.Н. |  |  |
| Павловский участок ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Работа компрессора (согласно графику) |  |  |  | Начальник участка Шаленко С.В. |  |  |
| Преображенский участок ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Работа компрессора (согласно графику) |  |  | Начальник участка Зеньков С.Г. |  |  |  |
| Гляденский участок ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Работа компрессора (согласно графику) |  |  | Начальник участка Питюгин А.В. |  |  |  |
| Краснополянский участок ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Работа компрессора (согласно графику) |  |  | Начальник участка Сергиенко С.А. |  |  |  |
| Сахаптинский участок ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Работа компрессора (согласно графику) |  |  | Начальник участка Линдеман С.О. |  |  |  |